|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**TÊN ĐỀ TÀI: Trang thương mại điện tử kết nối giao dịch nông sản Farm Hub**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS.Bùi Thị Thanh Tú**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN:**

Họ tên SV1: Trần Hoàng Long MSSV: 15DH110018 Lớp: TH1501

Họ tên SV2: Phùng Ngô Trọng Nghĩa MSSV: 15DH110364 Lớp: TH1501

**QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NGÀY** | **NỘI DUNG THỰC HIỆN** | **XÁC NHẬN CỦA GVHD** |
|  | 27/2 | Lên ý tưởng cho khóa luận, vẽ brain storming |  |
|  | 6/3 | Điều chỉnh lại brain storming |  |
|  | 13/3 | Ghi phiếu khảo sát yêu cầu |  |
|  | 20/3 | Chỉnh sửa lại phiếu khảo sát yêu cầu |  |
|  | 27/3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện |  |
|  | 3/4 | Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu và giao diện |  |
|  | 10/4 | Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu và giao diện |  |
|  | 17/4 | Xây dựng hệ thống đăng ký/đăng nhập, thông tin người dùng |  |
|  | 24/4 | Xây dựng hệ thống quản lý nông trại, quản lý nông sản |  |
|  | 1/5 | Xây dựng hệ thống giao dịch và thỏa thuận mua bán |  |
|  | 8/5 | CSDL phát hiện lỗi nghiêm trọng, phải sửa bộ toàn hệ thống |  |
|  | 15/5 | Tiếp tục khắc phục sự cố, thêm trang lịch sử giao dịch |  |
|  | 29/5 | Xây dựng hệ thống quản lý website (Admin/Mod) |  |
|  | 5/6 | Xây dựng trang biểu đồ phân tích thị trường |  |
|  | 12/6 | Test và sửa lỗi, viết báo cáo |  |

**NHẬN XÉT CHUNG:**

**KẾT LUẬN:**

**🞏** Đạt yêu cầu. Đồng ý cho sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

**🞏** Chưa đạt yêu cầu. Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2019*  **GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |